|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫАуырғазы районы муниципаль районының Балыkлыкүл ауыл советы ауыл билəмəhе Хакимиəте453473, Ауырfазы районы, Балыkлыкүл ауылы |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАдминистрация сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район453473, Аургазинский район, д.Балыклыкул, т. 2-75-31 |

 **БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 «01 март 2016 й. **№ 12** «01» марта 2016 г.

**О безаварийном пропуске весеннего половодья 2016 года на территории сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан**

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 26 февраля 2016 года № 161-р, распоряжением главы администрации муниципального района Аургазинский район от 01.03.2016 № 68р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, комунально- энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Балыклыкульский сельсовет в 2016 году а также защиты населения и сохранения материальных ценностей:

1. По согласованию с заинтересованными организациями и учреждениями утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Балыклыкульский сельсовет согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения в 2016 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Противопаводковой комиссии сельского поселения:

- организовать и обеспечить своевременное проведение первоочередных противопаводковых мероприятий;

принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

установить постоянный контроль за состоянием и работой гидротехнических сооружений, накопителей жидких отходов, прудов, инженерных защитных сооружений и коммуникаций, дорог, мостов и других сооружений;

поддерживать постоянную оперативную связь с районной противопаводковой комиссией;

организовать работу по оперативному сбору и обобщению материалов по ущербу нанесенному паводком при возникновении подтоплений или затоплений на территории сельского поселения.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений:

проверить состояние зданий школ, детских садов, сельских домов культур, объектов торговли и фельдшера – акушерских пунктов, организовать очистку их кровли от льда и снега;

комиссионно с привлечением специалистов сельскохозяйственных предприятий проверить состояние гидротехнических сооружений, их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением актов готовности;

обеспечить своевременную очистку водопропускных труб и сооружений через дорожное полотно на подведомственной территории;

 - завезти и иметь необходимые запасы продовольствия, кормов для скота и птицы, горюче-смазочных материалов, подготовить плавательные средства;

 - проверить и подготовить складские помещения для хранения удобрений, ядохимикатов и ГСМ. Не допускать попадания удобрений, ядохимикатов и нефтепродуктов в талые воды;

 - провести инвентаризацию мест захоронения неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах сельского поселения, находящихся вблизи водных объектов, обеспечить их своевременную защиту от смыва талыми водами;

- в работе с населением особое внимание обратить на формирование экологической культуры и безопасности жизнедеятельности.

-разработать планы мероприятий, направленные на устойчивую и безаварийную работу в паводковый период систем жизнеобеспечения населения, объектов экономики, и в первую очередь, расположенных в затопляемых зонах;

- создать аварийные бригады, провести подготовительные работы по безаварийному пропуску половодья 2016 года;

- по заявкам районной противопаводковой комиссии и противопаводковых комиссий сельских поселений выделять транспортные средства, погрузочные и землеройные машины, спецтехнику и стройматериалы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- обратить особое внимание на состояние прудов и гидротехнических сооружений, проверить работоспособность данных водоспусков и водоотводов, иметь силы и средства для аварийного опорожнения водоемов, составить акты готовности прудов к безаварийному пропуску весеннего половодья;

- принять меры по недопущению смыва в реки и озера отходов производства, мусора и навоза;

- провести внутриведомственные проверки готовности объектов к пропуску половодья 2016 года с составлением актов.

5. Уполномоченному инспектору милиции быть в готовности и обеспечить общественный порядок в местах возможной эвакуации населения, исключить случаи мародерства, оказывать помощь в проведении спасательных работ.

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Балыклыкульский сельсовет Л.А. Александрова

Исп. Абдуллина Р.Г.

т. (34745) 2-75-31

#  Утверждена распоряжением главы

 СП Балыклыкульский сельсовет МР Аургазинский

 район Республики Башкортостан

 от 01.03.2016 г. № 12

# С О С Т А В

# паводковой комиссии сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Должность | Телефонраб/ дом | Примечание |
| 12 | Председатель комиссииАлександрова Любовь АлександровнаЗам. пред. комиссииВоронин Виталий ЮрьевичНафиков Ришат Исмагилович | Глава сельского поселенияРуководитель ООО Агрофирма «Наумкино»Специалист ООО «Возраждение» | 2-75-31/ 2-76-292-76- 22- / 2-75-07 |  |
|  | ***Члены комиссии*** |  |  |  |
| 1 | Салихов Халил Хамитович | Староста д.Балыклыкуль | 8 927 307 05 45 |  |
| 2 | Абсалямов Винер Миневалиевич | Общественник д.Балыклыкуль | 2-75-24 дом |  |
| 3 | Кузьмина Валентина Михайловна | Завсклад ООО Агрофирма «Наумкино» | 2-76-25 /2-76-31 |  |
| 4 | Жданов Риф Халитович | Участковый ветврач д.Балыклыкуль | 8 937 329 31 66 |  |
| 5 | Халикова Зульфия Наиловна | Директор МБУ «Началь ная школа- детский сад» д.Балыклыкуль  | 2-75-422-75-558 9237 944 36 67 |  |
|  | Федорова Ирина Борисовна | Директор МБУ «Начальная школа- детский сад» д.Наумкино  | 2-70-742-76-52 |  |
| 7 | Идрисова Залия Флюровна | Заведующая ФАП д.Балыклыкуль | 2-75-16/ 2-75-69 |  |
| 8 | Абдуллина Гульнара Науфиловна | Заведующая ФАП д.Наумкино | 8 937 834 54 86 |  |
| 10 | Гадельшина Альмира Хамитовна | Директор CДК д.Балыклыкуль | 8 937 351 45 06 |  |
| 11 | Яковлев Владислав Иванович | Директор CДК д.Наумкино | 2-76-15/ 2-70-00 |  |
| 12 | Сафиханов Ханиф Хамитович | Общественник д.Балыклыкуль | 8 937 302 71 08 |  |
| 13 | Коваленко Александр Владимирович | Завферма ООО Агрофирма «Наумкино» | 8 937 350 9057 |  |
| 14 | Семенов Михаил Федорович | Руководитель ООО «Меселинское» | 2-70-06/ 2-60-298 937 337 13 39 |  |
| 15 | Марков Антон Иванович | УУП | 8 937 3070711 |  |

#

#

#  Утверждена

#  распоряжением главы сельского поселения

 Балыклыкульский сельсовет МР Аургазинский

 район Республики Башкортостан

 от 01.03.2016 г. № 12

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Балыклыкульский сельсовет в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проводимые мероприятия | Срокисполнения | Исполнители |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, определить населенные пункты, объекты экономики которые могут быть затоплены талыми водами, распределить обязанности среди членов комиссии | до 10.03. | Депутаты, старосты, по согласованию |
| 2 | Разработка и утверждение плана предупредительных и спасательных мероприятий по подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к паводку и безаварийному пропуску половодья на территории СП Балыклыкульский сельсовет в 2016 году |  | Глава сельского поселения  |
| 3 | Создание аварийных бригад, иметь в готовности команды защиты животных и растений гражданской обороны с целью их немедленного использования в случае необходимости. Назначение ответственных лиц, за все гидротехнические сооружения, в том числе бесхозные | До 15.03 | Руководители испециалисты хозяйств, по согласованию |
| 4 | Завести и иметь необходимые запасы продовольствия, кормов для скота, ГСМ. Подготовить и иметь в готовности плавсредства. | До 15.03 | Руководители испециалисты хозяйств, по согласованию |
| 5 | Проверить состояние плотины пруда, водосбросов, очистить их от снега и льда. Принять меры по поддержанию их в исправном состоянии и недопущению загрязнений. Составление актов обследований опорожнение всех прудов, находящихся в аварийном состоянии | До 20.03 | Руководители и бригадиры хозяйств, по согласованию |
| 6 | Подготовка складов для хранения удобрений, ядохимикатов, ГСМ, проведение их обваловки, исключающую попадание отравляющих веществ в талые воды. | До 20.03 | Руководители и ответственный хозяйства, по согласованию |
| 7 | Назначение ответственных лиц по контролю за состоянием уровня воды в водоемах. | С началом павод. пост. | Глава сельского поселения и руководители хозяйств, по согласованию |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек, озер, прудов. Обеспечить защиту мест захоронения, вывоз за пределы затапливаемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. Очистить затапливаемые берега от древесных отходов и мусора.  | До 01.04 | Глава сельского поселения, специалисты |
| 9 | Проверить состояние мостов, водопропускных сооружений на автодорогах, очистить их от снега и льда. Подготовить и иметь в готовности силы и средства ликвидации возможных аварий на автодорогах. | До 30.03 | Глава сельского поселения и руководители хозяйств, по согласованию |
| 10 | Проверить состояние всех коммуникаций, газоснабжения, исключить размывы газопроводов и коммуникаций, осуществлять регулярный контроль. Очистить все ШРП, ГРП и ячейки с задвижками от снега и льда. Отвести паводковые воды. Осуществлять регулярный контроль. | До 01.04 с началом паводка постоянно | Руководители хозяйств и газовики, по согласованию |
| 11 | Проверка состояния котельных, тепло – трасс, колодцев, очистить их от снега и льда, отвести талые воды, установить дежурства на объектах жизнеобеспечения. | До 01.04 с началом паводка постоянно | Зав. Котельных, по согласованию |
| 12 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпи- демиологических мероприятий на территориях со сложной паводковой обстановкой. | до 1.04. | Глава сельского поселения |
| 13 | Проверка состояния системы водозабора, водоотводов, локальных водоотводов. Проведение мероприятий по поддержанию их в исправном состоянии. | До 01.04 с началом паводка постоянно | Зав. котельных ответственный за водообеспечение, по согласованию |
| 14 | Проверка состояния опор линий электропередач и линий связи. Установить регулярный контроль за их состоянием. | До 01.04 с началом паводка постоянно | Ответственные за электрохозяйства, по согласованию |
| 15 | Организация дежурства членов противопаводковой комиссии в администрации сельского поселения, на предприятиях и организациях. | С началом паводка | Председатель противопаводковой комиссии |
| 16 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей и сельхоз. животных. Сопровождение аварийно – спасательных бригад. | На период половодья | УУП, по согласованию |

Телефоны для связи с противопаводковой комиссией муниципального района Аургазинский район**: 2-12-41, 2-12-33, 2-12-69, 2-25-81**

Телефоны для связи с противопаводковой комиссией сельского поселения Балыклыкульский сельсовет:  **2-75-39, 2-75-31, 2-76-40, 2-76-22**